# Addendum peta final PASANG SURUT

trio la albiceleste | ITS Surabaya | 26 September 2026

Keputusan tim

Dzaky menyampaikan persetujuan tim untuk memakai peta OSM/CARTO yang sebelumnya berada di branch preview/peta-dasar-osm, menggabungkannya ke main dan menghapus branch. Landing tetap pada alamat utama Vercel; aplikasi tetap di /app.

Implementasi

CARTO Voyager menambah konteks daratan, perairan, jalan, kawasan dan tempat berbasis OpenStreetMap. Rute serta overlay genangan tetap memakai API dan data PASANG SURUT. Atribusi OSM/CARTO terlihat. Jika pemuatan awal penyedia gagal, peta lokal menjadi cadangan. Basemap tidak menambah cakupan atau akurasi estimasi genangan.

Verifikasi

26 tes frontend, build VPS dan build proxy landing lulus. Browser menguji rute 08.00/13.00, motor/mobil, Cari ulang, layar ponsel dan fallback ketika CARTO diblokir. Hasil lokal identik dengan potret deck; alur publik juga berhasil tanpa galat JavaScript. Perubahan frontend dipasang dengan backup dan pergantian index atomik. Tidak ada restart container atau perubahan Maknaprice; layanan tersebut HTTP 200 sebelum dan sesudah.

Materi dan batas yang tetap berlaku

Screenshot PPT 25 September dan video pameran masih memakai peta lokal sebelumnya. Angka skenario tidak berubah; screenshot tetap bisa dipakai sebagai cadangan. Uji pengguna dan validasi genangan per ruas belum tersedia. Umur masukan, masa berlaku potret/produksi serta kebutuhan pipeline pembaruan tidak berubah karena pemilihan basemap. Proposal submission tetap diarsipkan.

Bukti: docs/final/peta_osm_final_26_september.md dan berkas osm_final_26_* pada docs/final/bukti.